### 第一阶段：环境搭建与数据工程 (Foundation)

目标： 构建支持混合注意力模型训练的软件环境，并准备高质量数据集。

- 环境配置：配置 Python 3.9 + PyTorch 2.1 + CUDA 12.1 的开发环境。

- 数据集集成：

  - 下载并清洗 NTHU-DDD 核心视频数据。

  - Agent 自动化脚本：编写脚本通过 OpenCV 自动从视频中抽帧，并利用 MediaPipe/MTCNN 进行初步标注。

- 数据增强 (Data Augmentation)：实现模拟光照变化、随机遮挡（口罩/眼镜）、画面抖动等算法，将原始数据扩充至 8 万组以上。

### 第二阶段：核心算法开发 (Core AI)

目标： 实现任务书要求的混合注意力机制模型。

- 模型构建：以 MobileNetV3-Large 为 BackBone。

- 注意力模块集成：

  - 在瓶颈层嵌入 ECA (通道注意力) 强化眼部/瞳孔特征。

  - 集成改进的 CBAM (空间注意力) 抑制杂乱的驾驶背景。

- 时序特征分支 (LSTM)：构建时序窗口，输入连续 30 帧的 EAR（眼睑闭合度）和 MAR（嘴巴张开度），用于判定深层次疲劳。

- 模型训练：使用 AdamW 优化器，设置学习率衰减策略，记录训练损失曲线。

### 第三阶段：推理引擎与优化 (Inference)

目标： 确保软件在 PC 上运行流畅，延迟低于 100ms。

- 模型转换：将 .pth 模型转换为 ONNX 格式，并尝试使用 TensorRT/OpenVINO 进行量化加速。

- 实时流处理：优化 OpenCV 摄像头取流逻辑，使用多线程技术防止算法推理导致 UI 界面卡顿。

### 第四阶段：UI 系统与预警集成 (The Body)

目标： 完成可执行程序的封装与交互设计。

- Qt 5.15 界面设计：使用 PyQt5 开发，包含实时视频窗口、疲劳曲线图表、报警日志列表。

- 语音预警引擎：集成 pyttsx3 或播放 .wav 报警音，实现“语音提示”功能。

- 数据库模块：使用 SQLite 本地数据库记录疲劳事件（时间、截图、疲劳类型）。

### 第五阶段：论文撰写与实验验证 (Thesis)

目标： 产出 1.5 万字高质量论文。

- 对比实验：记录“无注意力” vs “混合注意力”的准确率差异表格。

- 消融研究：分析不同光照、不同遮挡场景下的模型表现。

- 系统封装：使用 PyInstaller 将整个项目打包成一个独立的 .exe 安装包。

## 📂 源代码结构设计 (Repository Structure)

你可以按照这个结构组织你的代码，这会显得你非常专业：

Plaintext

Fatigue_Detection_System/

├── data/               # 数据集管理脚本

│   ├── preprocess.py   # 数据增强与清洗

│   └── label_tool.py   # 自动化标注辅助

├── models/             # 模型定义

│   ├── attention.py    # ECA 与 CBAM 模块代码

│   ├── mobilenet_v3.py # 主干网络

│   └── lstm_branch.py  # 时序逻辑

├── train/              # 训练脚本

│   └── trainer.py      # 训练与验证逻辑

├── deployment/         # 推理与优化

│   ├── onnx_export.py  # 模型导出

│   └── detector.py     # 实时检测封装

├── gui/                # UI 系统

│   ├── main_window.ui  # Qt 设计文件

│   └── app_logic.py    # 界面交互逻辑

├── alerts/             # 预警系统

│   ├── voice_engine.py # TTS 语音提示

│   └── alarm.wav       # 预设警报音

├── main.py             # 系统启动入口

└── requirements.txt    # 环境依赖清单